# Sprint 2 rapport team 14
### Team
Lars A. Strand
Adrian Johansen
Shaima Nazand
Bjørn Tore Follegg

### Prosjekt
Tittel: USNStart Prosjekt

Sprint mål
Målet med sprint 2 var I utgangspunktet å sette opp funksjonalitet for nettsiden, men midtveis i sprinten, fant vi ut at vi ville gå over til å bruke Wix, et CMS, for å lage nettsiden. Derfor gjorde vi om prosjektmålet til å gjøre Wix nettsiden testklar med en prototype 3, og få gjennomført testing.

Definisjon av ferdig
Nettsiden er testklar, og vi har gjennomført minst tre brukertester, og fått skrevet testrapport.

Sprint backlog innhold
- Milestone 3 (Prototype 3, oppdatert Kanban brett, sprint 2 rapport, test plan og brukbarhetstest-plan og rapport)
- Wix nettside (brukerhistorie 1-12)

Kanban brett
Kanban brettet slik det var I begynnelsen av sprint 2

Etter endring til Wix:
Milestone arbeid:

Wix nettsiden arbeid:

Summary of Sprint review meeting with customer signature
Vi har ikke kunde, så vi har ingenting å skrive her.
### Oppsummering av Sprint restrospektiv møte Deltakere
- Lars A. Strand
- Adrian Johansen
- Shaima Nazand
- Bjørn Tore Follegg

### Møtevarighet
2 timer

### Lokasjon
Discord
### Summering av
#### Hva skal vi starte å gjøre:
Finspisse arbeidet og komme i mål
#### Hva skal vi slutte å gjøre:
Ta fullstendig pause i helgene, noen timer bør jobbes
#### Hva skal vi fortsette å gjøre:
- Standup tre dager i uka
- Publisere oppgaver på Kanban brettet
- Legge ut pull request
- Lese pull request