## Innledning
Formålet med denne rapporten er å være en pekepinn på hva som må forbedres med nettsiden fra ståstedet til brukere av nettsiden utenfor teamet. Den skal kunne brukes i den siste finpussen på nettsiden for å se hva som gjenstår å gjøre.

## Testingens omfang
Testingen skal gjennomføres på alle brukerhistoriene vi føler oss noenlunde ferdige med fra sprint 2. Dette inkluderer:
- B01: Overskrift
- B02: Utseende på nettsiden
- B03: Medlemsskapsplan
- B04: Oversikt over fasilitetene
- B05: Adresse og veibeskrivelse
- B07: Kontakt
- B08: Historie, misjon og verdier
- B09: Responsiv nettside
- B10: Personvernerklæring
- B12: Booking
B06 handler om anmeldelser fra brukere, og B11 handler om oversikt over arbeidsarealet, som har blitt relegert til sprint 3, så de hoppes over her.
## Testmiljø
Testing av nettsiden vil foregå ved deling av link til nettsiden, samt deling av QR kode til mobil. All testing vil foregå i den nettleser og mobil som tester har og føler seg komfortabel med å bruke, for å simulere ekte bruk av nettsiden så godt som mulig.
Testtilfeller
Test Nummer: 1
Dato og tidspunkt for testing: 28.03.24
Testansvarlig: Bjørn Tore Follegg
Test nummer	Scenario	Forventet resultat	Resultat (nettside)	Resultat (mobil)	Hva var bra	Hva var dårlig
Test B01	Bruker identifiserer overskriften på hjem fanen	Bruker er usikker på hvilken av tekstene som regnes som overskriften, men lander på teksten som sier «Kom og jobb med oss».	Fant rett overskrift kjapt	Fant overskriften raskt		Kan misforståes / Kan se ut som en stillingsutlysning
Test B02	Bruker blir bedt om å kommentere på utseende på nettsiden.	Bruker synes det ser pent og oversiktlig ut.		Liker bedre at fanene er delt plassert vertikalt	Ryddig, delikate farger, tiltalende
Test B03	Bruker blir bedt om å skaffe seg en medlemsskapsplan.	Bruker trykker på «Mer» knappen og navigerer til «Medlemsskapsplaner», og trykker på «Velg» på en av planene, der de får beskjed om at de ikke kan bestille pakken for øyeblikket.	Gikk først til booking, fant medlemskapsplan etter litt leiting. / Burde ikke ligge under mer	Var lett å finne. Mer synlig	Ryddig, ikke for mye informasjon
Test B04	Bruker blir bedt om å finne en oversikt over fasilitetene.	Bruker trykker på «Vis meg» knappen på hjem fanen, eller navigerer til Fasiliteter fanen ved å trykke på «Mer» knappen i navigasjonsmenyen og så «Fasiliteter».	Gikk på mer, fant våre fasiliteter	Var lett å finne	Liker at det er samme fonter, farger og at det er ryddig. Ser pent ut.	Feil i overskrift
Test B05	Bruker blir bedt om å finne ut hvor USNStart holder til.	Bruker prøver å navigere seg litt rundt og finner til slutt adressen på bunn av hjem fanen.	Fant adressen etter litt leting	Finner det raskt i bunnen	Naturlig plassering
Test B07	Bruker blir bedt om å kontakte USNStart via en melding.	Bruker går på «Mer» i navigasjonsmenyen og finner "Kontakt oss.» De finner skjema, og fyller inn informasjon og trykker deretter «Send», der de får en melding om at meldingen er sendt.	Gikk til epost i bunnen av siden først. Fant kontakt oss etter litt leting. / Fikk en epost etter sendt melding	Fant kontakt oss raskt. Fanen ligger på rad	Funket greit, / Fikk svar på epost raskt
Test B08	Bruker blir bedt om å finne noe informasjon om USNStart’s historie, misjon og verdier.	Bruker navigerer seg til «Om oss» fanen og blar nedover for å lese informasjonen.	Finner fanen om oss	Finner om oss ganske raskt	Står i stil til de andre sidene. Passelig stor skrift,	Noe skrift forsvinner ut i siden
Test B09	(Nettside) Bruker blir bedt om å gjøre vinduet mindre i bredden og kommentere på hva de merker seg. / (Mobil) Bruker blir bedt om å legge mobilen i horisontal modus og kommentere på hva de merker seg.	(Nettside) Bruker vil kommentere på at nettsiden virker responsiv. / (Mobil) Bruker vil kommentere på at det fungerer bra horisontalt.	Fikk ikke til å variere størrelsen.	Fungere ganske bra å legge mobilen på siden.
Test B10	Bruker blir bedt om å finne informasjon om personvernerklæring.	Bruker vil navigere seg rundt på nettsiden og finner til slutt en link til personvernserklæring i bunn på hjem fanen.	Måtte lete en del før hen fant det nederst på siden	Fant den raskt helt nederst. Litt mer synlig på telefon		Var litt vanskelig å finne
Test B12	Bruker blir bedt om å finne ut av hvilke booking muligheter som finnes.	Bruker vil trykke på «Booking» knappen, og trykke «Velg» på en av pakkene som vises. De vil bli tatt til en kalender og vil prøve et par av dagene, før de trykker på «Sjekk neste tilgjengelige». Der får de beskjed om at det ikke er noe ledig.	Går på booking og finner et pass som hen velger. Får opp timeplan, men ingen ledige timer.	Finner booking raskt og hvilke muligheter som finnes		Blir sittende fast på en bestilling når hen utforsker pakker

Test Nummer: 2
Dato og tidspunkt for testing: 01.04.2024
Testansvarlig: Lars Andreas Strand
Test nummer	Scenario	Forventet resultat	Resultat (nettside)	Resultat (mobil)	Hva var bra	Hva var dårlig
Test B01	Bruker identifiserer overskriften på hjem fanen	Bruker er usikker på hvilken av tekstene som regnes som overskriften, men lander på teksten som sier «Kom og jobb med oss».	Sa med en gang at det måtte være «Kom og jobb med oss» overskriften, og kommenterte umiddelbart på at book kontorplass virket mer viktig enn overskriften.			Book kontorplass er større og virker viktigere enn overskriften, som kan være forvirrende.
Test B02	Bruker blir bedt om å kommentere på utseende på nettsiden.	Bruker synes det ser pent og oversiktlig ut.	Bruker navigerte seg gjennom fanene og kommenterte på det de bemerket seg om utseende.		Booking siden ser ryddig ut / Hjem: Logoen kunne vært plassert helt til siden, men de synes det var fint å ha det i midtseksjonen og med de andre elementene.	Om oss: Våre verdier kunne hatt litt mer fargekontrast på bakgrunn / Hjem: Book din kontorplass her, kunne stått våre pakker/våre tilbud slik som på booking fanen, og book din kontorplass seksjonen kunne nesten vært en link siden det er samme funksjon som booking fanen. / Overskrift på booking på hjem siden kunne vært: «Våre medlemsskap» / Lilla rammen kunne vært på toppen av hjem fanen.
Test B03	Bruker blir bedt om å skaffe seg en medlemsskapsplan.	Bruker trykker på «Mer» knappen og navigerer til «Medlemsskapsplaner», og trykker på «Velg» på en av planene, der de får beskjed om at de ikke kan bestille pakken for øyeblikket.	Lett å finne			Kan være forvirrende
Test B04	Bruker blir bedt om å finne en oversikt over fasilitetene.	Bruker trykker på «Vis meg» knappen på hjem fanen, eller navigerer til Fasiliteter fanen ved å trykke på «Mer» knappen i navigasjonsmenyen og så «Fasiliteter».	Bruker fant fasiliteter fanen fort		Lett å finne, bra oversikt
Test B05	Bruker blir bedt om å finne ut hvor USNStart holder til.	Bruker prøver å navigere seg litt rundt og finner til slutt adressen på bunn av hjem fanen.	Bruker fant adressen på bunn av Hjem fanen, sannsynligvis fordi de hadde sett det i Test B02.		Det var greit
Test B07	Bruker blir bedt om å kontakte USNStart via en melding.	Bruker går på «Mer» i navigasjonsmenyen og finner "Kontakt oss.» De finner skjema, og fyller inn informasjon og trykker deretter «Send», der de får en melding om at meldingen er sendt.	Fant det raskt under kontakt oss, og fikk sendt melding.		Funket greit det	Når man flyttet musen så ble meldingen borte, burde kanskje vært der litt lenger, slik at alle får det med seg at den er sendt.
Test B08	Bruker blir bedt om å finne noe informasjon om USNStart’s historie, misjon og verdier.	Bruker navigerer seg til «Om oss» fanen og blar nedover for å lese informasjonen.	Fant det raskt under om oss			Bakgrunnsbildet kan være utfordrende for noen å lese, BCAG, svart tekst på hvit bakgrunn. / Går an å bruke bilde, må bare være lysere
Test B09	(Nettside) Bruker blir bedt om å gjøre vinduet mindre i bredden og kommentere på hva de merker seg. / (Mobil) Bruker blir bedt om å legge mobilen i horisontal modus og kommentere på hva de merker seg.	(Nettside) Bruker vil kommentere på at nettsiden virker responsiv. / (Mobil) Bruker vil kommentere på at det fungerer bra horisontalt.	Det funker greit ned til 1000 piksler i vidden på nettleser.		Hjem: Funker greit ned til bredde 1000, tittelen forsvinner litt. / Booking funker fint til 1000 til logg inn forsvinner. / 1000 er greit på de fleste nettsider.
Test B10	Bruker blir bedt om å finne informasjon om personvernerklæring.	Bruker vil navigere seg rundt på nettsiden og finner til slutt en link til personvernserklæring i bunn på hjem fanen.	Fant det i footeren		Fin nettside som kommer opp når du trykker på den.	Helt øverst i avsnittet, to komma ett sted, andre setning mellomrom før P. / Teksten kunne vært sentrert, men usikker. / Mellomrom i teksten lenger nede som ikke skal være der. / Formatteringen i hva er dine rettigheter kunne brukes i de andre avsnittene, de var ulike.
Test B12	Bruker blir bedt om å finne ut av hvilke booking muligheter som finnes.	Bruker vil trykke på «Booking» knappen, og trykke «Velg» på en av pakkene som vises. De vil bli tatt til en kalender og vil prøve et par av dagene, før de trykker på «Sjekk neste tilgjengelige». Der får de beskjed om at det ikke er noe ledig.	Fant raskt		Så bra ut, veldig ryddig, enkelt å trykke tilbake der for å velge noe annet

Test Nummer: 3
Dato og tidspunkt for testing: 01.04.2024
Testansvarlig: Adrian Johansen
Test nummer	Scenario	Forventet resultat	Resultat (nettside)	Resultat (mobil)	Hva var bra	Hva var dårlig
Test B01	Bruker identifiserer overskriften på hjem fanen	Bruker er usikker på hvilken av tekstene som regnes som overskriften, men lander på teksten som sier «Kom og jobb med oss».	Som forventet			Usikker på hva som er overskriften
Test B02	Bruker blir bedt om å kommentere på utseende på nettsiden.	Bruker synes det ser pent og oversiktlig ut.	Middels		Veldig pen	Rart at skriften i noen ganger ble forskjøvet. «Om oss» f.eks. Må ned på 90% zoom for å få med alt.
Test B03	Bruker blir bedt om å skaffe seg en medlemsskapsplan.	Bruker trykker på «Mer» knappen og navigerer til «Medlemsskapsplaner», og trykker på «Velg» på en av planene, der de får beskjed om at de ikke kan bestille pakken for øyeblikket.	Som forventet		Enkelt å se planene	Litt rart at de ulike boksene hadde innholdet plassert ulikt.
Test B04	Bruker blir bedt om å finne en oversikt over fasilitetene.	Bruker trykker på «Vis meg» knappen på hjem fanen, eller navigerer til Fasiliteter fanen ved å trykke på «Mer» knappen i navigasjonsmenyen og så «Fasiliteter».	Som forventet		Fine bilder og god informasjon
Test B05	Bruker blir bedt om å finne ut hvor USNStart holder til.	Bruker prøver å navigere seg litt rundt og finner til slutt adressen på bunn av hjem fanen.	Som forventet		Fint plassert
Test B07	Bruker blir bedt om å kontakte USNStart via en melding.	Bruker går på «Mer» i navigasjonsmenyen og finner "Kontakt oss.» De finner skjema, og fyller inn informasjon og trykker deretter «Send», der de får en melding om at meldingen er sendt.	Som forventet		Det funket!
Test B08	Bruker blir bedt om å finne noe informasjon om USNStart’s historie, misjon og verdier.	Bruker navigerer seg til «Om oss» fanen og blar nedover for å lese informasjonen.	Som forventet		Fant frem	Dårlig plassering av tekst
Test B09	(Nettside) Bruker blir bedt om å gjøre vinduet mindre i bredden og kommentere på hva de merker seg. / (Mobil) Bruker blir bedt om å legge mobilen i horisontal modus og kommentere på hva de merker seg.	(Nettside) Bruker vil kommentere på at nettsiden virker responsiv. / (Mobil) Bruker vil kommentere på at det fungerer bra horisontalt.	Som forventet		Gikk fint å skalere ned vinduet, måtte bare scrolle litt.
Test B10	Bruker blir bedt om å finne informasjon om personvernerklæring.	Bruker vil navigere seg rundt på nettsiden og finner til slutt en link til personvernserklæring i bunn på hjem fanen.	Som forventet		Mye informasjon
Test B12	Bruker blir bedt om å finne ut av hvilke booking muligheter som finnes.	Bruker vil trykke på «Booking» knappen, og trykke «Velg» på en av pakkene som vises. De vil bli tatt til en kalender og vil prøve et par av dagene, før de trykker på «Sjekk neste tilgjengelige». Der får de beskjed om at det ikke er noe ledig.	Som forventet		Alt funket frem til «Sjekk neste tilgjengelige»

Testsammendrag
Antall tester: 3
Antall defekter: 16
### Defekter:
ID	Brukerhistorie	Beskrivelse	Alvorlighetsgrad	Prioritet	Status	Steg for å gjenskape
1	B01	Overskrift kan se ut som en stillingsutlysning	2/10	Lav	Til diskusjon	Gå til hjem fanen / Les teksten som sier «kom og jobb med oss».
2	B04	Feil i overskrift i fasiliteter fanen	6/10	Høy	Løst	Gå til fasiliteter fanen / Les overskriften som sier «Våres førsteklasses fasiliteter»
3	B08	Noe skrift på Om Oss fanen forsvinner ut til siden	5/10	Mellomstor	Kan ikke gjenskape	Bruk Edge nettleser / Gå på om oss fanen / Noe av teksten forsvinner ut til høyre.
4	B10	Personvernerklæring er litt vanskelig å finne	4/10	Lav	Til diskusjon	Gå på hjem fanen / Bla helt ned og trykk på linken om personvernerklæring
5	B12	Bruker blir sittende fast på en bestilling når hen utforsker pakker	1/10	Lavest	Fungerer som det skal	Gå på booking fanen/gå på hjem fanen / Trykk på «utforsk pakker» på en av passene. / Trykk «Velg» knappen på en av pakkene / Bruker får melding om at pakkene ikke er tilgjengelige
6	B01	Book kontorplass er større og virker viktigere enn overskriften, som kan være forvirrende.	3/10	Lav	Til diskusjon	Gå på hjem fanen / Sammenlign teksten «Kom og jobb med oss» med «Book din kontorplass her»
7	B02	Om oss kunne hatt mer fargekontrast på «våre verdier»	8/10	Høy	Til diskusjon	Gå på om oss fanen / Bla ned til «Våre verdier» seksjonen. / Se at bildet gjemmer teksten litt
8	B12	Hjem: Book din kontorplass her, kunne stått våre pakker/våre tilbud slik som på booking fanen, og book din kontorplass seksjonen kunne nesten vært en link siden det er samme funksjon som booking fanen.	2/10	Lav	Til diskusjon	Gå til hjem fanen / Se på teksten «book din kontorplass her» / Gå til booking fanen og sammenlign overskrift / Se på begge sidene at de har samme funksjonalitet.
9	B02	Den lilla rammen kunne vært på toppen av hjem siden.	3/10	Lav	Til diskusjon	Gå på hjem fanen / Se den lilla rammen starter på booking seksjonen
10	B03	Medlemsskapsplan kan være forvirrende	1/10	Lav	Til diskusjon	Gå til booking/hjem fanen / Velg «Utforsk pakker» linken / Se på hva som kan være forvirrende
11	B07	Når man flytter musen så blir sendt meldingen borte, den burde kanskje være der litt lenger så alle kan se den.	2/10	Lav	Til diskusjon	Gå til kontakt oss fanen / Skriv en melding og trykk send / Flytt musen og se at tilbakemeldingen forsvinner
12	B10	Skrivefeil og formatteringsfeil i personvernerklæring	5/10	Mellomstor	Må fikses	Bla ned på hvilken som helst fane / Trykk på «Personvernerklæring» / Se gjennom teksten etter skrivefeil og formatteringsfeil.
13	B01	Usikkerhet rundt hva som er overskriften	1/10	Lav	Til diskusjon	Gå til hjem fanen / Se på teksten «Kom og jobb med oss»
14	B02	Rart at skriften i noen ganger ble forskjøvet. «Om oss» f.eks. Må ned på 90% zoom for å få med alt.	5/10	Mellomstor	Må gjenskapes	Får ikke til å gjenskape
15	B03	Litt rart at de ulike boksene hadde innholdet plassert ulikt.	3/10	Lav	Til diskusjon	Gå til booking fanen / Se om boksene har informasjonen plassert ulikt
16	B08	Dårlig plassering av tekst i om oss fanen	2/10	Lav	Til diskusjon	Gå på om oss fanen / Se på plassering av tekst

Anbefalinger
Vi bør holde et møte snarest og diskutere alle defektene én etter én og se hva som må fikses. Dermed integrerer vi det som oppgaver i sprint 3 planleggingen.
Vi har dessverre ikke tid til mer testing, så dette blir de tilbakemeldingene vi må bruke til å gjøre nettsiden så bra som mulig.